Projet : Développement d’une application de gestion de suivi de recommandation de réunion.

Plan de Réalisation de l'Application Web de Suivi de Recommandations de Réunion

1. Définir les Objectifs et les Fonctionnalités Principales

- Objectif Principal : Créer une application permettant de gérer et suivre les recommandations issues des réunions.

- Fonctionnalités :

  - Créer et programmer des réunions

  - Enregistrer les recommandations faites lors des réunions

  - Attribuer des tâches basées sur les recommandations

  - Suivre l'avancement des tâches

  - Envoyer des rappels et des notifications

  - Générer des rapports de suivi

2. Conception de l'Interface Utilisateur (UI)

- Wireframes : Esquisser des wireframes des principales pages de l'application (tableau de bord, page de réunion, page de recommandations, etc.).

- Design : Utiliser des outils de design comme Figma ou Adobe XD pour créer des maquettes visuelles.

3. Technologies à Utiliser

- Frontend :

  - HTML, CSS (ou Sass), Bootstrap pour le style et la mise en page

  - JavaScript pour les interactions et la logique

  - Frameworks possibles : React, Vue.js ou Angular pour une application plus dynamique

- Backend :

  - Node.js avec Express pour créer le serveur

  - Base de données : MongoDB, MySQL ou PostgreSQL pour stocker les données

4. Mise en Place du Dépôt et de l'Environnement de Développement

- Initialiser un dépôt Git pour le projet

- Configurer un fichier .gitignore pour exclure les fichiers sensibles

- Installer les dépendances nécessaires avec npm (Node.js, Express, etc.)

5. Développement du Backend

- Créer les modèles de données (utilisateurs, réunions, recommandations, tâches)

- Définir les routes API pour les différentes fonctionnalités

- Implémenter la logique de gestion des utilisateurs (authentification, autorisation)

6. Développement du Frontend

- Intégrer les maquettes UI avec HTML, CSS et JavaScript

- Consommer les API backend avec des requêtes AJAX (ou utiliser Axios)

- Mettre en place la logique de gestion des états pour les recommandations et les tâches

7. Tests et Débogage

- Effectuer des tests unitaires et des tests d'intégration

- Utiliser des outils de débogage pour identifier et corriger les bugs

- Réaliser des tests utilisateur pour s'assurer de l'ergonomie et de la convivialité de l'application

8. Déploiement et Maintenance

- Déployer l'application sur un serveur (Heroku, AWS, ou autre)

- Configurer un domaine et un certificat SSL pour la sécurité

- Mettre en place des sauvegardes régulières et des systèmes de monitoring

Plan de Suivi des Tâches

Pour gérer efficacement le projet, nous utiliserons des outils de gestion de projet comme Trello ou Jira pour suivre l'avancement des tâches. Chaque tâche sera attribuée à un membre de l'équipe avec des délais et des objectifs clairs.